南水函〔2024〕171号

办理标志：（B）

关于南安市十八届人大四次会议

第247号建议重新办理的答复

潘碧云代表：

你们提出的《关于支持罗溪乐峰镇福山溪和羊肚溪流域安全生态水系建设的建议》收悉。现将重新办理情况答复如下：

首先非常感谢你们对流域安全生态水系建设的关心和支持。

南安市乐峰镇谭边至厚阳段安全生态水系建设项目已纳入“十四五”规划盘子，项目业主乐峰镇政府已委托泉州水务工程建设集团有限公司编制完成项目实施方案（送审稿）。主要建设内容包含生态保护措施、生态修复措施、生态水利措施、生态亲水措施、标识系统建设措施等方面，治理河道总长度8.154公里，共涉及罗溪干流厚阳段、坂美支流羊肚溪、福山支流长路溪等，工程概算总投资1013.26万元。目前泉州市水利局已完成该实施方案审查工作，乐峰镇正在督促设计单位修编。

我局将持续指导和配合乐峰镇积极争取上级补助资金和推进南安市乐峰镇谭边至厚阳段安全生态水系建设项目的落地，提高罗溪流域综合防灾减灾能力，保障两岸人民群众的生命和财产安全，改善河流生态功能，实现河畅、水清、岸绿、景美、安全、生态的总体目标。

分管领导：叶建永

经办人员：张佳景

联系电话：15259769588

南安市水利局

2024年8月28日

（此件主动公开）

抄送：市人大人事代表委、市政府督查室、乐峰乡镇人大主席团、城管局。

（共印10份）