南安市人民政府办公室                                    侯强辉

特提                   南政办明传〔2023〕14号

南安市人民政府办公室关于做好2023年度

残疾人安居工程建设工作的通知

各乡镇（街道）人民政府（办事处），市直有关单位：

为确保市委、市政府为民办实事项目如期完成，按照“公平、公正、公开”原则，经村（居）、乡镇（街道）两级调查摸底、市残联实地查看、审核筛选、公示，全市确定巫评治等30户残疾人家庭为2023年度残疾人安居工程受助对象（见附件）。现将有关事项通知如下：

一、建设任务

全市补助30户无居住房或居住危房的残疾人家庭在原宅基

地上改建、异地新建房屋。

5

二、建设标准

残疾人安居房要坚持安全、适用、经济和美观的原则，严格按照农村建房有关法律法规实施申请、审批建房。建房时科学选址、合理规划，严格按照图纸施工。

三、补助标准与资金拨付

补助标准：每户市级财政补助5万元，不足部分由受助对象自筹解决。

资金拨付：市级财政补助资金待安居房封顶通过验收后，由市残联全额汇入各乡镇（街道）财政所，再由各乡镇（街道）负责发放给受助对象。

四、建设进度安排

1-3月，开展调查摸底，审核和确认受助对象；

4-10月份，完成主体结构建设；

11月底前，受助对象完成搬迁。

五、工作要求

残疾人安居工程是一项重要的民生工程，各乡镇（街道）、市自然资源、住建、农业部门要认真履行农村建房管理职责；市财政、审计部门要加强对专项资金使用的监督检查；市残联要对安居工程建设情况进行抽查，在房屋竣工时进行验收，及时拨付专项补助资金；各乡镇（街道）要协调办理各种相关证件和手续，加强对工程进度的跟踪监督，每月15日前向市残联反馈安居房建设情况，确保建设任务如期完成。

附件：2023年度南安市残疾人安居工程受助对象表

南安市人民政府办公室

2023年3月24日

（此件主动公开）

附件

2023年度南安市残疾人安居工程受助对象表

| 序号 | 乡镇（街道） | 村别 | 残疾人姓名 | 年龄 | 残疾类别及等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 溪美街道 | 镇山村 | 巫评治 | 44 | 精神二级 |
| 2 | 溪美街道 | 贵峰村 | 王秀珍 | 34 | 肢体一级 |
| 3 | 柳城街道 | 施坪村 | 柯文进 | 47 | 智力二级 |
| 4 | 美林街道 | 溪州村 | 徐懂仔 | 47 | 听力四级 |
| 5 | 美林街道 | 梅亭社区 | 黄世园 | 53 | 精神二级 |
| 6 | 东田镇 | 雪峰村 | 陈坤派 | 35 | 智力二级 |
| 7 | 省新镇 | 省东村 | 陈智砖 | 40 | 肢体二级 |
| 8 | 仑苍镇 | 大泳村 | 王荣清 | 52 | 肢体三级 |
| 9 | 英都镇 | 霞溪村 | 洪秋兰 | 41 | 精神二级 |
| 10 | 翔云镇 | 金安村 | 洪秋虹 | 49 | 精神二级 |
| 11 | 金淘镇 | 玉园村 | 傅玉玲 | 40 | 肢体二级 |
| 12 | 金淘镇 | 东溪村 | 吴德胜 | 29 | 肢体二级 |
| 13 | 诗山镇 | 凤坡村 | 梁淑勤 | 39 | 肢体一级 |
| 14 | 诗山镇 | 山一村 | 黄衍麟 | 33 | 视力一级 |
| 15 | 码头镇 | 宫占村 | 黄月琴 | 30 | 智力三级 |
| 16 | 码头镇 | 新汤村 | 陈天胜 | 39 | 听力二级 言语二级 |
| 17 | 向阳乡 | 向阳村 | 林菜 | 54 | 听力二级 言语二级 |
| 18 | 梅山镇 | 芸塘村 | 陈元四 | 41 | 智力三级 |
| 19 | 梅山镇 | 灯光村 | 黄晓梨 | 33 | 肢体二级 |
| 20 | 洪濑镇 | 都心村 | 黄油甘 | 37 | 精神二级 |
| 21 | 洪濑镇 | 都心村 | 王建家 | 52 | 肢体四级 |
| 22 | 洪濑镇 | 都心村 | 张联成 | 56 | 肢体一级 |
| 23 | 洪梅镇 | 六都村 | 黄剑龙 | 20 | 精神二级 |
| 24 | 洪梅镇 | 新联村 | 曾陈茨 | 34 | 肢体四级 |
| 25 | 洪梅镇 | 梅溪村 | 叶坦水 | 54 | 肢体四级 |
| 26 | 康美镇 | 兰田村 | 许土武 | 53 | 智力四级 |
| 27 | 丰州镇 | 玉湖村 | 林三福 | 51 | 肢体二级 |
| 28 | 霞美镇 | 霞美村 | 陈进德 | 41 | 听力一级 |
| 29 | 官桥镇 | 成竹村 | 陈美饮 | 58 | 肢体二级 |
| 30 | 官桥镇 | 下洋村 | 金群妹 | 59 | 肢体一级 |

市直有关单位：市财政局、资源局、住建局、农业农村局、审计局，

残联。